| FACULTAD | Ingenierías e Informáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA | Tecnología Gestión en Redes y Sistemas Teleinformáticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROFESOR | Elkin Eduardo Rojas L. |  |  |  |  | PERÍODO ACADÉMICO |  |  | 2026 - 1 |  |
| MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO | Investigación (CTeI) | X | Pasantía de Profundización e Investigación |  | Práctica Profesional |  |  | Seminario Opción Trabajo de Grado |  |  |
| TÍTULO | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PROYECTOS DE GRADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SEMANA ACADÉMICA | FECHA | HORA |  | LUGAR | TEMA DE ASESORÍA |  | OBSERVACIONES/COMPROMISOS |  | NOMBRE DEL ESTUDIANTE | FIRMA DEL ESTUDIANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INICIO | FIN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3/03 | 9 AM | 10 AM | Biblioteca | Revisión de propuesta |  | Entrega de propuesta y cronograma al asesor |  | Cristhian Vargas |  |
| 3 | 10/03 | 9 AM | 10 AM | Biblioteca | Definición de las tecnologías a utilizar |  | Iniciar proyecto y creación de repositorio en GitHub |  | Cristhian Vargas |  |
| 4 | 17/03 | 9 AM | 10 AM | Biblioteca | Revisión de avance en codificación |  | Trabajar en diseño de la arquitectura |  | Cristhian Vargas |  |
| 8 | 16/04 | 9 AM | 11 AM | Biblioteca | Revisión de avance en el frontend |  | Arreglar el apartado del docente estudiante e invitado |  | Cristhian Vargas |  |
| 9 | 21/04 | 9 AM | 11 AM | Biblioteca | Revisión de avance en el frontend |  | Arreglar el apartado del estudiante e invitados |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 23/04 | 9 AM | 11AM | Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28/04 | 9 AM | 11AM | Biblioteca | Revisión de avance en el frontend |  | Arreglar el apartado del administrador, coordinador y la IA |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 30/04 | 9 AM | 11AM | Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca | Revisión funcionamiento apartado coordinador y biblioteca |  | Arreglar el apartado del subir proyectos y la IA |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 7/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca | Revisión funcionamiento proyectos de la biblioteca |  | Arreglar el apartado de visualización de lectura de documentos |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 14/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 19/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca | Revisión funcionamiento apartado estudiantes y IA ya integrada |  | Arreglar el apartado de visualización de lectura de documentos |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 21/05 | 9 AM | 11AM | Biblioteca |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 26/05 | 9 AM | 11AM | Virtual | Falla de lectura de documentos |  | Arreglar las lectura de los pdfs |  | Cristhian Vargas |  |
|  | 28/05 | 9 AM | 11AM | Virtual |  |  |  |  |  |  |

*2 HORAS SEMANALES DIRECTAS POR TRABAJO DE GRADO